















|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | ForoTec | **Código del Proyecto** | NSFW-01 | **Fecha de Elaboración** | 24/10/2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información** | **Interesado(s)** | **Remitente** | **Medio** | **Momento o Periodicidad** | **Entregable(s)** | **Observaciones** |
| **Revisión y documentación de requisitos funcionales y no funcionales** | Stakeholders, Equipo de Desarrollo | Project Manager | Reunión presencial | Inicio | Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Verificar que todos los requisitos sean aprobados por los Stakeholders. |
| **Presentación del Acta Constitutiva del Proyecto** | Sponsor, Cliente, Stakeholders | Project Manager | Reunión presencial | Planificación | Acta Constitutiva | Revisar y obtener firmas de conformidad de todos los interesados, detallando el alcance, los objetivos, y los roles del equipo. |
| **Revisión del diseño de prototipo del sistema** | Project Manager, Desarrollador Front-End, Especialistas en IA | Project Manager | Reunión por videollamada | Diseño | Prototipo del sistema | Realizar modificaciones según los comentarios del cliente y especialistas en IA. Asegurarse de que el prototipo represente con precisión las funciones clave del sistema. |
| **Revisión y validación del plan de gestión de riesgos** | Scrum Master, Project Manager, Analista de Riesgos | Project Manager | Documento PDF | Planificación | Matriz de riesgos y plan de mitigación | Detectar riesgos críticos que impacten la entrega, incluyendo desafíos técnicos relacionados con IA, y elaborar un plan de mitigación. |
| **Informes de avance del desarrollo y pruebas de módulos** | Stakeholders, Project Manager, Tester, Desarrollador Back-End | Project Manager | Documento, Reunión presencial | Ejecución | Reporte de avance de desarrollo | Registrar el avance de desarrollo, incluyendo desafíos técnicos y soluciones. |
| **Ejecución y documentación de pruebas del sistema** | Stakeholders, Project Manager, Tester | Project Manager | Reunión virtual | Ejecución | Resultados de pruebas en entorno de pruebas | Garantizar que todas las pruebas estén cubiertas y documentar errores y correcciones aplicadas. |
| **Despliegue final del sistema en producción** | Cliente, Usuarios finales | Project Manager | Reunión final y correo electrónico | Cierre | Sistema desplegado en producción | Planificar detalladamente el despliegue, asegurando que todas las funcionalidades estén activas y funcionando correctamente antes de la entrega final. |
| **Capacitación y entrega de manuales de usuario** | Usuarios finales, Cliente | Project Manager, Equipo de Soporte | Reunión presencial | Cierre | Manual de usuario y documentación técnica | Asegurar que los usuarios finales comprendan cómo utilizar el sistema. |

**Glosario de Términos o Abreviaturas**

|  |
| --- |
| NSFW: Network Services Forum Web |



CLIENTE

PROJECT MANAGER

TESTER

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

DESARROLLADOR   
FRONT-END

PROJECT MANAGER

ANALISTA DE RIESGOS

PROJECT MANAGER

DESARROLLADOR   
BACK-END

PROJECT MANAGER

STAKEHOLDERS

PRODUCT OWNER

STAKEHOLDERS

ANALISTA DE REQUERIMIENTOS

CLIENTE